# Sprint Review y Retrospectiva — Sprint 1

Tarea 1.10 — Cierre del Sprint 1 «Fundamentos y datos».

Responsable: Suel Monrroy, David Joshua (Scrum Master).

Periodo: 02/10/2026 → 13/10/2026.

## 1. Sprint Review

### 1.1 Trabajo completado

Las cuatro historias del sprint se cerraron al 100 %. El sprint entregó los datos listos y verificados, el diseño de la red, el módulo de dataset y el motor de reglas, sin entrenar todavía ningún modelo.

| HU | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- |
| HU01 | Fashionpedia descargada y verificada, índices y EDA listos | Terminado |
| HU02 | GarmentNet diseñado y módulo de dataset con memmap funcional | Terminado |
| HU03 | rules.py v1 con vectorizador de 40 dimensiones y léxico ES/EN | Terminado |
| HU04 | Sprint Planning, wireframes y CRISP-DM 1 y 2 documentados | Terminado |

### 1.2 Evidencias demostradas

Datos: 45,623 imágenes y 333,401 instancias indexadas; 46 categorías y 294 atributos.

Módulo de dataset: 1534 recortes de prueba en un memmap uint8 de forma (1534, 144, 144, 3), con augmentation verificada.

Reglas: vector de 40 dimensiones y 6 reglas duras disparando correctamente (salidas/indices/demo_reglas.json).

Documentación: reporte de integridad, reporte de datos, diseño de GarmentNet, objetivos, sprint planning, CRISP-DM y wireframes.

### 1.3 Métricas del sprint

| Métrica | Planificado | Real | Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Historias de usuario | 4 | 4 | 100 % |
| Tareas | 10 | 10 | 100 % |
| Esfuerzo (LD) | 32 | 32 | 100 % |
| Carga por persona | 8 LD | 8 LD | 100 % |

## 2. Retrospectiva

### 2.1 Lo que funcionó

El reparto de 8 LD por persona evitó cuellos de botella y mantuvo las cuatro pistas en paralelo.

Descargar primero y solo entonces parsear evitó re-descargas y ahorró tiempo.

Cada entregable quedó con evidencia reproducible (no solo código, también cifras).

### 2.2 Lo que hay que mejorar

El parseo del JSON de 542 MB se hace de una sola pasada; conviene cachear más resultados intermedios antes del Sprint 2.

La mezcla de máscaras RLE y poligonales no se detectó hasta escribir el módulo de dataset; hay que revisar formatos antes de codificar.

Falta automatizar la generación de documentos para no depender de ejecutarlos a mano.

### 2.3 Acciones para el Sprint 2

Antes de la corrida larga en GPU (2.6), correr el smoke test (2.5) para no quemar horas de cómputo si el pipeline está roto.

Congelar el índice de recortes una vez validado por QA visual (2.4).

Repartir la evaluación de la CNN (2.8) en paralelo con el catálogo y el clustering para no serializar dos ramas que son independientes.

## 3. Conclusión

El Sprint 1 cierra sin tareas pendientes y con el proyecto listo para el modelado. La ruta crítica del siguiente sprint son las tareas 2.5 y 2.6 (entrenamiento en GPU), que no pueden empezar antes de que el módulo de dataset esté cerrado.