# S2.1 Registro breve de dailies

Registro consolidado del Sprint 2. Las fechas corresponden a la planificacion

oficial del sprint; la ejecucion intensiva de modelos y documentos se concentro

en la ultima jornada.

## Resumen por dia

| Fecha | Trabajo realizado | Decisiones | Bloqueos |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/10/2026 | Planificacion, revision de requisitos y auditoria del dataset | Escenario B y estrategia 2.5 | Ninguno |
| 21/10/2026 | Preparacion de entorno, lexico, atributos y diseno de splits | Split por imagen y 144x144 | Instalacion de CUDA |
| 22/10/2026 | Scripts de limpieza, pares, CNN y compatibilidad | Pesos de clase y AMP | Ninguno |
| 23/10/2026 | Ejecucion completa, modelos, metricas, ablacion y documentos | Cierre con 4.000 imagenes | Salida truncada de 4.1 |

## Daily 20/10/2026

### Progreso

Revision de los entregables de Sprint 1.

Confirmacion de categorias principales, partes y atributos.

Estimacion de tiempos para 4.000 imagenes.

Definicion del sprint goal.

### Decisiones

Usar 4.000 imagenes para asegurar una entrega completa.

Mantener el pipeline preparado para escalar al dataset completo.

No usar usuarios reales; generar perfiles sinteticos.

### Bloqueos

Ninguno.

## Daily 21/10/2026

### Progreso

Creacion del entorno virtual e instalacion de dependencias.

Verificacion de CUDA y de la GPU RTX 4050.

Revision del lexico de 40 dimensiones y de las reglas de Sprint 1.

Diseno de particiones 80/10/10 por imagen.

### Decisiones

Entrenar con imagenes de 144x144 para controlar memoria.

Usar pos_weight y pesos de clase para el desbalance.

Guardar el mejor checkpoint por macro F1 en CNN y AUC en los MLP.

### Bloqueos

Instalacion inicial de PyTorch; se resolvio con la rueda CUDA 12.8.

## Daily 22/10/2026

### Progreso

Scripts 3.1, 3.2, 3.3 y 4.1 preparados.

Definicion de negativos aleatorios, negativos dificiles y sinteticos.

Definicion de cabezas de atributos y aumento de datos.

Revision de la fuga de informacion entre train/val/test.

### Decisiones

Limitar los sinteticos a 130 pares y solo en train.

Excluir pares redundantes de la etiqueta positiva.

Evaluar compatibilidad por origen, no solo de forma global.

### Bloqueos

Ninguno critico.

## Daily 23/10/2026

### Progreso

3.1: 4.000 imagenes, 28.565 instancias y 0 errores de color.

3.3: train 3.204, val 398, test 398 imagenes.

3.2: 24.861 positivos y 49.462 negativos.

4.1: CNN con accuracy top-1 0,624 y top-3 0,806.

4.2: compatibilidad con AUC 0,866 y F1 0,705.

4.3: taste con NDCG@10 0,964 y reglas con 0 % de violacion top-10.

5.1 y 5.2: consolidado y ablacion generados.

Documentos Word y README generados.

### Decisiones

Aceptar el resultado de 4.1 pese al macro F1 bajo, explicado por clases raras.

Reportar el AUC de taste como consistencia sintetica, no validacion real.

Mantener el punto de operacion con reglas: poca perdida de NDCG y eliminacion

de violaciones en el top-10.

### Bloqueos y resoluciones

ValueError: array is read-only en 3.3: se corrigio con .copy().

Salida de 4.1 truncada: se conservo la salida completa en el archivo de log y

se verificaron las metricas finales.

Tiempo ajustado: se priorizaron los entregables y se documento la deuda del

dataset completo.

## Acciones abiertas

Procesar el dataset completo en la siguiente entrega.

Revisar clases con muy pocos ejemplos.

Incorporar juicios humanos para validar compatibilidad y taste.

Mantener actualizadas las actas S2.3 y S2.4 en el cierre del sprint.