# S2.2 Burndown y Backlog actualizados

## Burndown

| Fecha | Puntos restantes | Tareas restantes | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/10/2026 | 42 | 14 | Inicio del sprint |
| 21/10/2026 | 35 | 12 | Entorno y diseno |
| 22/10/2026 | 22 | 7 | Scripts preparados |
| 23/10/2026 | 0 | 0 | Cierre y documentacion |

Burndown planificado

La curva es planificada y se contrasta con el estado real del backlog. El cierre

se logro con el escenario de 4.000 imagenes; el dataset completo queda como deuda

planificada.

## Estado del backlog

| ID | Entregable | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| S2.0 | Sprint Goal y Sprint Backlog | Completado | scrum/S2.0_Sprint_Goal_Y_Sprint_Backlog.md |
| 3.1 | Dataset limpio | Completado | reports/3.1_Dataset_limpio.md |
| 3.2 | Dataset de pares etiquetados | Completado | reports/3.2_Dataset_de_pares_etiquetados.md |
| 3.3 | Conjuntos de entrenamiento, validación y prueba | Completado | reports/3.3_Conjuntos_de_entrenamiento_validación_y_prueba.md |
| 4.1 | Modelo CNN entrenado | Completado | reports/4.1_Modelo_CNN_entrenado.md |
| 4.2 | Modelo MLP de compatibilidad | Completado | reports/4.2_Modelo_MLP_de_compatibilidad.md |
| 4.3 | MLP de personalización y filtros de reglas | Completado | reports/4.3_MLP_de_personalización_y_filtros_de_reglas.md |
| 5.1 | Reporte de métricas | Completado | reports/5.1_Reporte_de_métricas.md |
| 5.2 | Reporte comparativo y de ablación | Completado | reports/5.2_Reporte_comparativo_y_de_ablación.md |
| S2.1 | Registro breve de dailies | Completado | scrum/S2.1_Registro_breve_de_dailies.md |
| S2.2 | Burndown y Backlog actualizados | Completado | scrum/S2.2_Burndown_y_Backlog_actualizados.md |
| S2.3 | Acta de Review | Completado | scrum/S2.3_Acta_de_Review.md |
| S2.4 | Acta de Retrospective | Completado | scrum/S2.4_Acta_de_Retrospective.md |
| DOC | Versión Word de los 13 entregables | Completado | docs/ |

## Metricas de cierre

| Bloque | Metrica | Valor |
| --- | --- | --- |
| Datos | Imagenes / instancias | 4.000 / 28.565 |
| Pares | Positivos / negativos | 24.861 / 49.462 |
| CNN | Accuracy top-1 / top-3 | 0,624 / 0,806 |
| CNN | Macro F1 / weighted F1 | 0,321 / 0,615 |
| Compatibilidad | AUC / AP / F1 | 0,866 / 0,726 / 0,705 |
| Taste | NDCG@10 | 0,964 |
| Taste + reglas | NDCG@10 | 0,961 |
| Reglas | Violacion top-10 | 0,0 % |
| Ablacion | AUC completo / sin CNN | 0,867 / 0,825 |

## Backlog priorizado para la siguiente entrega

| Prioridad | Tarea | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Alta | Procesar dataset completo | Escalar y reducir varianza |
| Alta | Revisar clases raras | Mejorar macro F1 |
| Alta | Validacion con usuarios | Sustituir preferencias sinteticas |
| Media | Ajustar umbral de compatibilidad | Mejorar precision/recall |
| Media | Ampliar ablacion a mas semillas | Reportar intervalos |
| Baja | Revisión final de formato de entregables | Control de calidad |

## Riesgos residuales

El macro F1 de la CNN seguira bajo mientras existan clases con pocos ejemplos.

El taste sintetico no demuestra validez de mercado.

Los negativos aleatorios pueden contener combinaciones validas.

El pipeline completo requerira mas tiempo de GPU y almacenamiento.

## Conclusion

El Sprint 2 cierra con el pipeline completo, metricas verificables y documentos

trazables. La entrega es consistente con el escenario B y deja explicitas las

limitaciones y la deuda del dataset completo.