# S2.3 Acta de Review

## Información general

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Proyecto | StyleMate |
| Sprint | Sprint 2 |
| Fecha | 23 de octubre de 2026 |
| Duración | 45 minutos |
| Participantes | Product Owner, Scrum Master, responsable de datos, responsable de ML y responsable de QA/documentación |
| Escenario | B: 4.000 imágenes |
| Objetivo | Revisar el incremento y validar el cumplimiento del Sprint Goal |

## Sprint Goal

Construir un pipeline reproducible que, a partir de 4.000 imágenes de

Fashionpedia, genere pares de compatibilidad, entrene una CNN multi-tarea,

aprenda compatibilidad y personalización, aplique reglas de gusto y produzca

métricas y documentación verificables.

## Incremento presentado

Subconjunto limpio de 4.000 imágenes y 28.565 instancias.

24.861 pares positivos y 49.462 negativos, con 130 sintéticos de apoyo.

Particiones train/val/test sin fuga de imágenes.

CNN GarmentNet con embedding de 128 dimensiones.

MLP de compatibilidad entrenado.

MLP de personalización con 120/30/30 perfiles sintéticos.

Reglas de gusto y ablación de componentes.

Ocho informes técnicos, tres documentos Scrum y trece entregables en Word.

## Resultados demostrados

| Entregable | Resultado principal |
| --- | --- |
| Dataset limpio | 4.000 imágenes; 0 errores de color; 63,4 % con atributos |
| Pares etiquetados | 24.861 positivos; 49.462 negativos; ratio 1,99:1 |
| Conjuntos de datos | 3.204 train / 398 val / 398 test; sin intersección |
| Modelo CNN | Top-1 0,624; top-3 0,806; weighted F1 0,615 |
| MLP de compatibilidad | AUC 0,866; AP 0,726; F1 0,705 |
| Personalización | NDCG@10 0,964; AUC sintético 1,000 |
| Reglas | Violación top-10 de 10,0 % a 0,0 % |
| Ablación | AUC 0,867 completo vs 0,825 sin CNN |
| Documentación | Informes y actas generados en Markdown y Word |

## Criterios de aceptación

| Criterio | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- |
| Pipeline ejecutable de principio a fin | Todas las etapas ejecutadas | Cumple |
| Métricas guardadas y verificables | JSON/CSV y figuras por etapa | Cumple |
| Splits sin fuga de imágenes | Intersección train/test vacía | Cumple |
| Informes con limitaciones | Limitaciones declaradas | Cumple |
| Documentos Word generados | 13 entregables en docs/ | Cumple |
| Dataset completo | Fuera del alcance del escenario B | Diferido |

## Observaciones

El macro F1 de la CNN es bajo por clases con muy pocos ejemplos; el weighted

F1 refleja mejor el rendimiento global.

El AUC de personalización es 1,000 porque las preferencias son sintéticas y el

modelo aprende la misma función de afinidad; no valida usuarios reales.

Las reglas reducen las violaciones del top-10 con una pérdida mínima de NDCG.

La ablación muestra que la CNN aporta señal; el estilo aporta menos y la

categoría sola es insuficiente.

El escenario B prioriza una entrega completa y reproducible; el dataset

completo queda como deuda planificada.

## Decisiones

Aceptar el incremento del Sprint 2 con observaciones.

Mantener el punto de operación con reglas por su bajo coste en NDCG.

No presentar el AUC sintético como evidencia de satisfacción real.

Planificar el dataset completo y la validación con usuarios para el siguiente

ciclo.

## Acciones derivadas

| Acción | Responsable | Fecha objetivo |
| --- | --- | --- |
| Procesar el dataset completo | Datos | Sprint 3 |
| Revisar clases raras y macro F1 | ML | Sprint 3 |
| Diseñar validación con usuarios | Product Owner | Sprint 3 |
| Ajustar umbral de compatibilidad | ML | Sprint 3 |
| Publicar el paquete de entrega | QA/documentación | 23/10/2026 |

## Estado

Aprobado con observaciones. El Sprint Goal se cumple para el escenario B y

los entregables quedan trazados en docs/.