# S2.4 Acta de Retrospective

## Información general

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Proyecto | StyleMate |
| Sprint | Sprint 2 |
| Fecha | 23 de octubre de 2026 |
| Duración | 30 minutos |
| Participantes | Product Owner, Scrum Master, responsable de datos, responsable de ML y responsable de QA/documentación |
| Método | Start / Stop / Continue |
| Objetivo | Identificar mejoras para el Sprint 3 |

## Balance del sprint

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Alcance comprometido | 13 actividades y 13 entregables |
| Alcance completado | 13 entregables del escenario B |
| Bloqueos críticos | 0 al cierre |
| Deuda planificada | Dataset completo y validación real |
| Documentación | Markdown y Word generados |

## Qué funcionó

La decisión temprana del escenario B permitió cerrar el pipeline completo.

El split por imagen evitó fuga entre train, val y test.

La separación entre compatibilidad, personalización y reglas facilitó la

ablación y la lectura de resultados.

El uso de AMP y 144x144 mantuvo el entrenamiento dentro de la GPU de 6 GB.

La generación automática de documentos redujo el trabajo manual y mantuvo

trazabilidad entre métricas, Markdown y Word.

## Qué no funcionó

El macro F1 de la CNN sigue penalizado por clases con muy pocos ejemplos.

La salida de la primera ejecución de 4.1 se truncó en consola y obligó a

verificar el log completo.

El tiempo fue insuficiente para procesar el dataset completo.

Las preferencias sintéticas limitan la validez externa de taste.

Algunos nombres y rutas de entregables se ajustaron al final, lo que exigió

renombrar y regenerar documentos.

## Lecciones aprendidas

Fijar desde el inicio el nombre final de cada entregable evita retrabajo.

Guardar logs completos a archivo es obligatorio para entrenamientos largos.

Reportar macro y weighted F1 por separado evita conclusiones engañosas.

Las métricas sintéticas deben presentarse como consistencia, no como validez.

La ablación por bloques es más informativa que una única métrica global.

## Acciones de mejora

| Acción | Tipo | Responsable | Fecha objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Congelar nombres de entregables antes de ejecutar | Start | Scrum Master | Sprint 3 |
| Redirigir logs de entrenamiento a archivo | Start | ML | Sprint 3 |
| Revisar clases con menos de 10 ejemplos | Continue | Datos/ML | Sprint 3 |
| Probar más semillas en ablación | Start | ML | Sprint 3 |
| Incorporar juicios humanos de compatibilidad | Start | Product Owner | Sprint 3 |
| Mantener generación automática de Word | Continue | QA/documentación | Sprint 3 |
| Estimar el dataset completo con margen de GPU | Continue | Datos | Sprint 3 |

## Métricas del sprint

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Entregables cerrados | 13 |
| Informes técnicos | 8 |
| Documentos Scrum | 5 |
| Modelos entrenados | 3 |
| Pruebas/verificaciones | JSON válidos, splits sin fuga, DOCX abribles |
| Bloqueos abiertos | 0 |

## Cierre

El equipo cierra el Sprint 2 con el pipeline completo para el escenario B,

limitaciones documentadas y un backlog priorizado para el Sprint 3. La

retrospective se centra en escalar el dataset, mejorar clases raras y sustituir

las preferencias sintéticas por validación con usuarios.